大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统动作捕捉管理系统

建设方案

基于Java Spring Boot + Vue.js + MySQL技术栈

编制单位：浙江大学3D视觉实验室
编制日期：2026年6月
版本号：V1.0

# 目录

一、项目概述

二、建设目标

三、需求分析

四、总体架构设计

五、技术架构

六、系统功能设计

七、数据库设计

八、接口设计

九、安全设计

十、部署方案

十一、项目实施计划

十二、运维保障

十三、投资估算

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

随着数字内容产业的快速发展，动作捕捉技术在影视制作、游戏开发、虚拟现实、体育分析等领域得到广泛应用。传统的动作捕捉系统需要专业的设备和场地，成本高昂且使用复杂。大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统作为开源的无标记动作捕捉解决方案，能够利用普通摄像头实现高质量的人体动作捕捉，大大降低了使用门槛。

## 1.2 项目目标

本项目旨在基于大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统开源框架，构建一套完整的Web端动作捕捉管理系统，实现动作捕捉任务的在线管理、数据处理流程的可视化监控、以及结果的在线预览与下载，为用户提供便捷、高效的动作捕捉服务。

## 1.3 建设内容

动作捕捉任务管理系统

视频数据预处理模块

3D关键点检测与重建模块

SMPL人体模型拟合模块

结果可视化与下载模块

用户权限管理系统

系统监控与运维平台

# 二、建设目标

## 2.1 总体目标

建设一套高可用、高性能、易扩展的大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统动作捕捉管理系统，支持多用户并发访问，实现从视频上传到结果输出的全流程自动化处理。

## 2.2 具体目标

功能性目标：

支持多种视频输入格式（MP4、AVI、MOV等）

支持单人多视角、多人多视角等多种捕捉模式

支持SMPL/SMPL-X等多种人体模型

提供3D模型实时预览功能

支持结果导出（FBX、BVH、MP4等格式）

性能目标：

系统并发用户数≥100

视频上传速度≥10MB/s

任务处理响应时间≤5秒

系统可用性≥99.9%

数据查询响应时间≤2秒

安全目标：

用户身份认证与权限控制

数据传输加密（HTTPS）

敏感数据加密存储

操作日志完整记录

防SQL注入、XSS攻击

# 三、需求分析

## 3.1 业务需求

系统主要面向影视动画制作公司、游戏开发团队、体育科研机构、虚拟现实内容创作者等用户群体，提供以下业务能力：

项目管理：创建、编辑、删除动作捕捉项目

视频上传：支持大文件分片上传、断点续传

任务调度：自动分配计算资源，异步处理任务

进度监控：实时显示处理进度和状态

结果预览：3D模型在线预览和动画播放

数据导出：支持多种格式导出和下载

团队协作：多用户权限管理和资源共享

## 3.2 功能需求

用户管理模块：

用户注册/登录

角色权限管理

个人信息管理

项目管理模块：

项目CRUD操作

项目状态管理

项目搜索筛选

任务管理模块：

任务创建/提交

任务队列管理

任务进度跟踪

任务取消/重试

文件管理模块：

视频文件上传

结果文件下载

文件预览

存储空间管理

可视化模块：

3D模型渲染

动画播放控制

多视角切换

骨骼/网格显示

系统管理模块：

系统配置

日志管理

监控告警

数据备份

## 3.3 非功能需求

性能需求：系统支持100+并发用户，页面加载时间<3秒，API响应时间<1秒

可靠性需求：系统可用性≥99.9%，数据持久化存储，支持故障恢复

安全性需求：数据传输加密，用户认证授权，操作审计日志

可扩展性需求：支持水平扩展，模块化设计，接口标准化

兼容性需求：支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge、Safari）

# 四、总体架构设计

## 4.1 系统架构图

系统采用分层架构设计，自下而上分为基础设施层、数据层、计算层、服务层、接入层和展示层。

## 4.2 架构层次说明

展示层：提供用户交互界面，包括PC浏览器、移动端H5、平板适配、数据大屏等多种终端形式。采用Vue.js 3框架开发，支持响应式布局。

接入层：Nginx反向代理和负载均衡，负责SSL终端、静态资源缓存、请求限流、安全防护等功能。

服务层：基于Spring Boot的微服务集群，包括用户服务、项目管理服务、任务调度服务、文件服务、可视化服务等。

计算层：大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统 Python计算引擎，负责视频预处理、2D关键点检测、3D三角测量、SMPL模型拟合、视角合成等核心算法。

数据层：MySQL主从数据库存储业务数据，Redis缓存热点数据，MinIO对象存储文件，Elasticsearch日志检索。

基础设施层：Linux服务器、VPC网络、NAS存储、防火墙等基础资源。

## 4.3 技术架构特点

前后端分离：前端采用Vue.js 3框架，后端采用Spring Boot，通过RESTful API通信

微服务架构：按业务领域拆分服务，独立部署、独立扩展

异步处理：任务队列处理耗时操作，避免阻塞用户请求

容器化部署：Docker容器化，支持快速部署和弹性伸缩

多租户支持：数据隔离，支持多团队同时使用

# 五、技术架构

## 5.1 技术选型

| 层级 | 技术组件 | 版本/说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | CentOS / Ubuntu Server | 7.9+ / 22.04 LTS |
| 数据库 | MySQL | 5.7+ / 8.0 |
| 缓存 | Redis | 6.x |
| 后端框架 | Spring Boot + Spring Security | 2.7.x + 5.7.x |
| ORM框架 | MyBatis-Plus | 3.5.x |
| 前端框架 | Vue.js + Element Plus | 3.2.x + 2.x |
| 3D渲染 | Three.js | 0.150.x |
| 计算引擎 | Python + PyTorch | 3.8+ + 1.12+ |
| 消息队列 | Redis / RabbitMQ | 6.x / 3.x |
| 搜索引擎 | Elasticsearch | 7.x |
| 对象存储 | MinIO / OSS | 最新版 |
| Web服务器 | Nginx | 1.20+ |
| 容器化 | Docker + Docker Compose | 20.x + 2.x |
| 监控 | Prometheus + Grafana | 最新版 |

## 5.2 开发语言

根据项目要求，系统开发采用以下技术语言：

Java：后端核心业务逻辑开发，Spring Boot框架

HTML5/CSS3/JavaScript：前端页面开发，Vue.js框架

Python：大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统计算引擎，算法处理

SQL：数据库操作，MyBatis-Plus ORM

XML/JSON：配置文件、数据交换格式

## 5.3 系统运行性能

系统运行性能体现在以下三个方面：

高访问性：

Nginx负载均衡支持多实例部署

CDN加速静态资源访问

Redis缓存热点数据，减轻数据库压力

数据库读写分离，提升查询性能

接口限流防止系统过载

高可靠性：

MySQL主从复制，数据实时同步

自动故障检测与切换

任务失败自动重试机制

定时数据备份策略

服务健康检查与自动恢复

安全性：

HTTPS全站加密传输

JWT Token身份认证

RBAC细粒度权限控制

SQL注入、XSS、CSRF防护

敏感数据加密存储

完整操作审计日志

# 六、系统功能设计

## 6.1 功能架构

系统功能划分为六大模块：用户管理、项目管理、任务管理、文件管理、可视化展示、系统管理。

## 6.2 用户管理模块

用户注册：支持邮箱/手机号注册，验证码验证

用户登录：支持账号密码、短信验证码、第三方登录（微信/QQ）

角色管理：系统管理员、项目负责人、普通成员、访客

权限控制：基于RBAC模型的细粒度权限管理

个人信息：头像、昵称、密码修改、绑定手机/邮箱

## 6.3 项目管理模块

项目创建：填写项目名称、描述、选择捕捉模式（单人多视角/多人多视角/互联网视频）

项目编辑：修改项目信息、添加标签、设置权限

项目删除：软删除，支持恢复

项目列表：支持搜索、筛选、排序、分页

项目详情：展示项目基本信息、处理进度、关联任务、团队成员

项目分享：生成分享链接，设置访问权限

## 6.4 任务管理模块

任务创建：选择项目、上传视频、配置参数（相机数量、模型类型等）

任务队列：任务排队、优先级设置、资源调度

任务执行：自动调用大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统引擎进行视频处理

进度跟踪：实时显示处理进度（视频预处理→关键点检测→3D重建→模型拟合→渲染输出）

任务控制：支持暂停、恢复、取消、重新执行

任务日志：记录任务执行日志，便于问题排查

## 6.5 文件管理模块

视频上传：支持分片上传、断点续传、上传进度显示

文件存储：视频文件存储于对象存储（MinIO/OSS）

结果下载：支持FBX、BVH、MP4等多种格式下载

文件预览：视频在线播放、3D模型预览

存储管理：存储空间统计、文件清理、回收站

## 6.6 可视化模块

3D模型渲染：基于Three.js的WebGL渲染

模型类型：骨骼模型、SMPL网格模型、SMPL-X完整模型

动画播放：播放/暂停、进度拖动、速度控制、循环播放

视角控制：旋转、缩放、平移、重置视角

多视角切换：支持同时显示多个相机视角

显示选项：显示/隐藏骨骼、网格、关键点、坐标轴

## 6.7 系统管理模块

系统配置：参数配置、邮件配置、存储配置

日志管理：操作日志、系统日志、错误日志查询

监控告警：系统资源监控、服务健康检查、异常告警

数据备份：数据库备份、文件备份、备份策略配置

在线用户：查看当前在线用户、强制下线

系统公告：发布系统通知、维护公告

# 七、数据库设计

## 7.1 数据库选型

采用MySQL 5.7+作为主数据库，存储业务数据；Redis作为缓存数据库，存储会话信息和热点数据。

## 7.2 核心数据表

### 7.2.1 用户表（sys_user）

CREATE TABLE sys_user (
    user_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT COMMENT '用户ID',
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '用户名',
    password VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '密码（加密存储）',
    email VARCHAR(100) COMMENT '邮箱',
    phone VARCHAR(20) COMMENT '手机号',
    avatar VARCHAR(500) COMMENT '头像URL',
    role ENUM('admin','operator','viewer') DEFAULT 'viewer' COMMENT '角色',
    status TINYINT DEFAULT 1 COMMENT '状态：0-禁用，1-启用',
    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    update_time DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
    last_login_time DATETIME COMMENT '最后登录时间'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户表';

### 7.2.2 项目表（mocap_project）

CREATE TABLE mocap_project (
    project_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT COMMENT '项目ID',
    project_name VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '项目名称',
    description TEXT COMMENT '项目描述',
    owner_id BIGINT COMMENT '项目负责人ID',
    capture_mode VARCHAR(50) COMMENT '捕捉模式：mv1p/mvmp/mirror/wild',
    camera_count INT DEFAULT 1 COMMENT '相机数量',
    model_type VARCHAR(20) DEFAULT 'smpl' COMMENT '模型类型：smpl/smplx/mano',
    video_path VARCHAR(500) COMMENT '视频存储路径',
    status ENUM('pending','processing','completed','failed') DEFAULT 'pending' COMMENT '状态',
    progress INT DEFAULT 0 COMMENT '进度百分比',
    storage_size BIGINT DEFAULT 0 COMMENT '存储大小（字节）',
    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    complete_time DATETIME COMMENT '完成时间',
    FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES sys_user(user_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='项目表';

### 7.2.3 任务表（mocap_task）

CREATE TABLE mocap_task (
    task_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT COMMENT '任务ID',
    project_id BIGINT COMMENT '关联项目ID',
    task_name VARCHAR(200) COMMENT '任务名称',
    stage VARCHAR(50) COMMENT '当前阶段：extract/triangulate/fit/render',
    status VARCHAR(20) COMMENT '状态：queued/running/paused/completed/failed',
    priority INT DEFAULT 5 COMMENT '优先级：1-10',
    progress INT DEFAULT 0 COMMENT '进度百分比',
    error_msg TEXT COMMENT '错误信息',
    start_time DATETIME COMMENT '开始时间',
    end_time DATETIME COMMENT '结束时间',
    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES mocap_project(project_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='任务表';

### 7.2.4 结果文件表（output_result）

CREATE TABLE output_result (
    result_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT COMMENT '结果ID',
    project_id BIGINT COMMENT '关联项目ID',
    result_type ENUM('keypoints3d','smpl_params','mesh','video','fbx','bvh') COMMENT '结果类型',
    file_path VARCHAR(500) COMMENT '文件路径',
    file_name VARCHAR(200) COMMENT '文件名',
    file_size BIGINT COMMENT '文件大小',
    download_count INT DEFAULT 0 COMMENT '下载次数',
    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES mocap_project(project_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='结果文件表';

## 7.3 数据库优化

索引优化：为常用查询字段添加索引（user_id、project_id、status等）

分区表：对大表按时间分区，提升查询性能

读写分离：主库写、从库读，分担数据库压力

连接池：使用Druid连接池，配置合理连接数

慢查询优化：定期分析慢查询日志，优化SQL语句

# 八、接口设计

## 8.1 接口规范

系统采用RESTful API设计规范，统一返回格式如下：

{
    "code": 200,
    "message": "success",
    "data": {},
    "timestamp": 1718380800000
}

## 8.2 核心接口列表

| 接口地址 | 请求方式 | 功能说明 | 认证要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/auth/login | POST | 用户登录 | 否 |
| /api/auth/logout | POST | 用户登出 | 是 |
| /api/user/info | GET | 获取用户信息 | 是 |
| /api/user/update | PUT | 更新用户信息 | 是 |
| /api/project/list | GET | 获取项目列表 | 是 |
| /api/project/create | POST | 创建项目 | 是 |
| /api/project/{id} | GET | 获取项目详情 | 是 |
| /api/project/{id} | PUT | 更新项目 | 是 |
| /api/project/{id} | DELETE | 删除项目 | 是 |
| /api/task/create | POST | 创建任务 | 是 |
| /api/task/{id}/status | GET | 获取任务状态 | 是 |
| /api/task/{id}/progress | GET | 获取任务进度 | 是 |
| /api/task/{id}/cancel | POST | 取消任务 | 是 |
| /api/file/upload | POST | 上传文件 | 是 |
| /api/file/download/{id} | GET | 下载文件 | 是 |
| /api/result/{id}/preview | GET | 预览结果 | 是 |
| /api/result/{id}/export | GET | 导出结果 | 是 |
| /api/admin/users | GET | 获取用户列表（管理员） | 是 |
| /api/admin/system/config | GET/PUT | 系统配置（管理员） | 是 |

## 8.3 WebSocket接口

用于实时推送任务进度、系统通知等：

/ws/task/{taskId}：订阅指定任务的进度更新

/ws/notifications：接收系统通知

/ws/online-users：在线用户统计（管理员）

# 九、安全设计

## 9.1 身份认证

采用JWT（JSON Web Token）进行身份认证

Token有效期：访问Token 2小时，刷新Token 7天

支持Token自动刷新，避免频繁登录

登录失败次数限制，防止暴力破解

## 9.2 权限控制

基于RBAC（Role-Based Access Control）模型

角色：系统管理员、项目负责人、普通成员、访客

权限粒度：菜单权限、按钮权限、数据权限

数据隔离：用户只能访问自己有权限的项目和数据

## 9.3 传输安全

全站HTTPS加密传输，SSL证书配置

HSTS（HTTP Strict Transport Security）头部

敏感接口防重放攻击（时间戳+随机数+签名）

CORS跨域配置，限制允许的来源域名

## 9.4 数据安全

用户密码采用BCrypt算法加密存储

数据库敏感字段加密（手机号、邮箱等）

数据库连接使用SSL加密

定期数据备份，支持灾难恢复

## 9.5 攻击防护

SQL注入防护：使用预编译语句，参数化查询

XSS攻击防护：输入过滤，输出转义，CSP策略

CSRF攻击防护：Token验证，SameSite Cookie

文件上传安全：文件类型白名单，病毒扫描

接口限流：防止接口被恶意调用

## 9.6 审计日志

记录用户登录、登出操作

记录关键业务操作（增删改）

记录管理员操作

日志保留180天，支持导出分析

# 十、部署方案

## 10.1 部署架构

系统支持单机部署和集群部署两种模式：

### 10.1.1 单机部署（开发测试环境）

docker-compose.yml 配置：
- MySQL 5.7 容器
- Redis 6.x 容器
- MinIO 对象存储容器
- 大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统 Web 应用容器
- Nginx 反向代理容器

### 10.1.2 集群部署（生产环境）

生产环境采用高可用集群部署：
- 负载均衡层：Nginx/SLB（2台）
- 应用服务层：Spring Boot服务（2+台）
- 计算节点层：大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统引擎（GPU服务器）
- 数据层：MySQL主从 + Redis集群 + MinIO集群

## 10.2 服务器配置

| 服务器类型 | 配置 | 数量 | 用途 | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web服务器 | 4核8G 100G SSD | 2台 | Nginx反向代理 | CentOS 7.9 |
| 应用服务器 | 8核16G 200G SSD | 2台 | Spring Boot服务 | CentOS 7.9 |
| 计算服务器 | 16核32G RTX 3080 | 1台 | 大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统计算 | Ubuntu 22.04 |
| 数据库服务器 | 8核16G 500G SSD | 2台 | MySQL主从 | CentOS 7.9 |
| 缓存服务器 | 4核8G | 2台 | Redis集群 | CentOS 7.9 |
| 存储服务器 | 16核32G 10T HDD | 1台 | MinIO对象存储 | CentOS 7.9 |

## 10.3 网络架构

网络架构设计：
- 采用VPC虚拟私有云，划分多个子网
- Web层：公网访问，负载均衡入口
- 应用层：内网访问，不暴露公网IP
- 数据层：内网访问，安全组限制仅应用层可访问
- 管理通道：VPN或堡垒机访问

## 10.4 部署流程

1. 环境准备：服务器初始化、Docker安装、网络配置

2. 数据库部署：MySQL主从配置、Redis部署、初始化数据导入

3. 存储部署：MinIO对象存储配置

4. 应用部署：Spring Boot服务部署、Nginx配置

5. 计算节点部署：Python环境、大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统引擎、CUDA配置

6. 域名配置：DNS解析、SSL证书申请与配置

7. 系统测试：功能测试、性能测试、安全测试

8. 正式上线：灰度发布、监控配置、应急预案

# 十一、项目实施计划

## 11.1 项目阶段划分

| 阶段 | 周期 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 1周 | 需求调研、原型设计、技术方案确认 | 需求规格说明书、原型图 |
| 系统设计 | 1周 | 架构设计、数据库设计、接口设计 | 设计文档、数据库脚本 |
| 基础搭建 | 2周 | 框架搭建、基础组件开发、环境配置 | 基础代码、开发环境 |
| 核心开发 | 4周 | 业务功能开发、大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统集成 | 功能模块、API接口 |
| 可视化开发 | 2周 | 前端页面、3D预览、数据大屏 | 前端代码、可视化组件 |
| 测试优化 | 2周 | 功能测试、性能测试、安全测试、Bug修复 | 测试报告、优化方案 |
| 部署上线 | 1周 | 生产部署、数据迁移、上线验证 | 上线系统、运维文档 |

## 11.2 项目里程碑

M1：需求确认（第1周末）：完成需求分析和原型确认

M2：设计完成（第2周末）：完成系统设计和数据库设计

M3：基础完成（第4周末）：完成基础框架搭建

M4：核心功能（第8周末）：完成核心业务功能开发

M5：系统联调（第10周末）：完成前后端联调和集成测试

M6：测试通过（第12周末）：完成全部测试，系统稳定

M7：正式上线（第13周末）：系统正式上线运行

## 11.3 人员配置

| 角色 | 人数 | 职责 | 参与阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 项目管理、进度把控、沟通协调 | 全程 |
| 架构师 | 1人 | 技术架构设计、技术选型、难点攻关 | 设计、开发 |
| 后端工程师 | 2人 | Java后端开发、数据库开发 | 开发、测试 |
| 前端工程师 | 2人 | Vue前端开发、可视化开发 | 开发、测试 |
| 算法工程师 | 1人 | 大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统集成、计算引擎优化 | 开发、测试 |
| 测试工程师 | 1人 | 测试用例设计、测试执行 | 测试、上线 |
| 运维工程师 | 1人 | 环境搭建、部署上线、运维支持 | 部署、运维 |

# 十二、运维保障

## 12.1 监控体系

基础设施监控：CPU、内存、磁盘、网络

应用监控：服务状态、接口响应时间、错误率

业务监控：任务队列长度、处理速度、成功率

日志监控：错误日志、异常告警

告警通知：短信、邮件、钉钉/企业微信

## 12.2 备份策略

数据库备份：每日全量备份 + 实时Binlog

文件备份：对象存储多副本，跨区域复制

配置备份：配置文件版本管理

备份保留：本地7天，异地30天

## 12.3 故障处理

服务故障：自动重启、服务降级、熔断机制

数据库故障：主从切换、读写分离

网络故障：多线路接入、自动切换

数据恢复：基于备份的灾难恢复流程

## 12.4 应急预案

制定详细的应急预案，包括：

系统不可用应急处理流程

数据丢失恢复流程

安全事件响应流程

重大故障升级机制

# 十三、投资估算

## 13.1 硬件投资

| 设备名称 | 配置 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web服务器 | 4核8G | 2台 | 1.5 | 3.0 |
| 应用服务器 | 8核16G | 2台 | 2.5 | 5.0 |
| 计算服务器 | 16核32G+RTX3080 | 1台 | 3.5 | 3.5 |
| 数据库服务器 | 8核16G | 2台 | 2.5 | 5.0 |
| 存储服务器 | 16核32G 10T | 1台 | 3.0 | 3.0 |
| 网络设备 | 交换机、防火墙 | 1套 | 2.0 | 2.0 |
| 备份存储 | NAS 20T | 1台 | 1.5 | 1.5 |
| 合计 |  |  |  | 23.0 |

## 13.2 软件投资

| 软件名称 | 授权方式 | 数量 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | CentOS/Ubuntu（开源） | - | 0 |
| 数据库 | MySQL社区版（开源） | - | 0 |
| 中间件 | Nginx/Redis（开源） | - | 0 |
| 开发工具 | IDEA/VS Code | 9套 | 2.0 |
| 监控软件 | Prometheus/Grafana（开源） | - | 0 |
| SSL证书 | 通配符证书 | 1个 | 0.3 |
| 合计 |  |  | 2.3 |

## 13.3 开发实施费用

| 费用项目 | 人月 | 单价（万元/人月） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2 | 1.5 | 3.0 |
| 系统设计 | 2 | 1.5 | 3.0 |
| 软件开发 | 36 | 1.5 | 54.0 |
| 系统测试 | 6 | 1.2 | 7.2 |
| 部署实施 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 项目管理 | 9 | 1.5 | 13.5 |
| 培训交付 | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 合计 |  |  | 85.1 |

## 13.4 总投资估算

| 费用类别 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 硬件投资 | 23.0 | 服务器、网络、存储设备 |
| 软件投资 | 2.3 | 开发工具、证书等 |
| 开发实施 | 85.1 | 需求、设计、开发、测试、部署 |
| 年度运维 | 8.0 | 首年免费，次年起 |
| 合计 | 118.4 | 不含年度运维 |

本方案基于Java Spring Boot + Vue.js + MySQL技术栈，采用分层架构设计，实现了高访问性、高可靠性、安全性的系统目标。通过合理的功能划分、完善的安全设计、可靠的部署方案，能够满足大模型支持下的动作捕捉与视觉合成系统动作捕捉管理系统的业务需求，为用户提供优质的动作捕捉服务。